## Slide 1: Шифрование данных
Проект подготовил: Жуль Александр, группа П-61,
Центр талантов г. Кемерово «Уникум»

## Slide 2: Роль шифрования данных. Цель проекта
Шифрование — преобразование читаемой информации в нечитаемую при помощи кодирования.
Основная цель шифрования данных — обеспечение конфиденциальности информации, то есть защита её от несанкционированного доступа, прочтения или кражи посторонними лицами.
Это обеспечивает безопасность при хранении и передаче данных, гарантирует их целостность.
Цель проекта — на основе изучения основных методов и принципов шифрования данных реализовать собственный алгоритм защиты информации на основе шифра.

## Slide 3: Задачи проекта:
Изучить историю шифрования;
Изучить виды шифрования;
Изучить аналоги, современные алгоритмы;
Разработать собственный алгоритм защиты данных с помощью шифрования и ключ к нему. Доступ к данным будут иметь только авторизованные пользователи с ключом дешифрования

## Slide 4: План-график реализации проекта:
№ п/п | Наименование этапа реализации | Основные задачи | Период
1. | Изучение истории шифрования, основных методов и принципов шифрования. | Изучить историю шифрования; Изучить виды шифрования; Изучить аналоги, современные алгоритмы | 23.03.2026-25.03.2026
2. | Разработать собственный шифр по кодированию информации | Придумать собственный алгоритм шифрования букв, цифр, прочих символов | 26.03.2026-31.03.2026
3. | Разработать программу шифрования и дешифрования текста | Прописать алгоритм шифрования на языке программирования | 01.04.2026-08.04.2026
4. | Анализ экономической составляющей проекта | Расчет затрат; Расчет доходов, прибыли. Расчет срока окупаемости | 26.03.2026-10.04.2026
5. | Выводы | Подготовить основные выводы по результатам реализации проекта | 11.04.2026-12.04.2026

## Slide 5: Экономика проекта (1/2)
№ п.п. | Статья расходов | Описание затрат | Затраты, руб.
1. | Оборудование (компьютер, ноутбук). | Приобретение оборудования (В случае использования школьного оборудования затрат не будет) | 55000 руб.
2. | Подключение к Интернет-провайдеру | Услуги связи и интернета | 1000 руб.
3. | Программное обеспечение | Например, Python - бесплатно | 0 руб.
4. | Бумага, услуги печати | Печать презентации, доклада (приблизительно 25 страниц) | 250 руб (=25*10 руб/лист)
5. | Трудозатраты | Время школьника на подготовку проекта, изучение материала, написание кода (21 день, 2 часа в день). В Кемеровской области (Кузбасс) с учетом районного коэффициента 30% минимальная зарплата для работников (включая несовершеннолетних, работающих полную смену) составляет не менее 35 220,9 руб. (для бюджетников). 176 часов – полное количество рабочих часов в месяц (22 рабочих дня, 8 часов/день) Расчет: 35220,9/176*(21*2)=8404,9 руб. | 8404,9 руб
 |  | ИТОГО: | 64654,9 руб.
 |  | Без учета покупки оборудования: | 9654,9 руб.

## Slide 6: Экономика проекта (2/2)
№ п.п. | Выгоды | Описание
1. | Прямые выгоды: | Защита информации; Защита персональных данных; В случае кражи, информация останется недоступной.
2. | Косвенные выгоды: | Повышение грамотности школьника;
3. | Финансовая выгода: | Возможность продать продукт сверстникам для защиты личных данных.

## Slide 7: Реализация алгоритма RSA на Python
Технологии: Python 3 + библиотека cryptography | RSA-2048 | OAEP + SHA-256 | Base64
Функции программы:
generate_keys()
Генерация пары ключей RSA-2048
encrypt_data(public_key, message)
Шифрование открытым ключом с OAEP
decrypt_data(private_key, ciphertext)
Расшифрование закрытым ключом
main()
Меню пользователя: генерация / шифрование / расшифрование
Как работает:
1. Пользователь генерирует ключи (2048 бит)
2. Вводит текст для шифрования
3. Программа шифрует открытым ключом и выводит результат в Base64
4. Для расшифрования нужен закрытый ключ
Защита:
• RSA-2048: взлом займёт миллиарды лет
• OAEP: защита от атак подбором
• Без закрытого ключа данные недоступны

## Slide 8: Выводы
К шифрованию информации прибегали с древних времен;
RSA — один из надёжнейших современных алгоритмов шифрования;
Разработана программа на Python с использованием RSA-2048 и защитой OAEP + SHA-256;
Без закрытого ключа расшифровать данные невозможно — защита гарантирована математически;
Минимальные затраты, состоящие в основном из времени и усилий ученика.